Présentation des stories du Sprint 1

Pour ce premier sprint, nous avons défini l’ensemble des tâches devant être réalisé. Elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Personne en charge | Nombre de points | Priorité |
| Définir le sujet du projet ainsi que les différentes fonctionnalités du site | Tout le groupe | 1 | High |
| Créer la base de données dans phpMyAdmin afin de récupérer le script de celle-ci | Gautier | 1 | Medium |
| Créer les fichiers HTML/CSS du site | Victor et Pierre | 7 | High |
| Créer l’architecture du projet sur IntelliJ | Gautier | 1 | Low |
| Créer les servlets et DAO essentiel | Samir | 2 | Medium |
| Faire les tests pour la base de données | Samir et Gautier | 5 | Low |